南部县国润排水有限公司

南部县城市生活污水临时辅助处理服务

采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

采 购 人：南部县国润排水有限公司

日    期：2018年6月22日

目     录

一、竞争性谈判公告...........................................................................3-6

二、竞争性供应商谈判须知...............................................................7-12

三、竞争性谈判响应文件格式.........................................................13--20

四、采购合同......................................................................................21-25

- 第一部分  竞争性谈判公告

南部县国润排水有限公司就南部县城市新增污水应急处理服务采购项目，采取公开竞争性谈判的方式进行采购，兹邀请符合资格要求的潜在供应商谈判。

## 一、采购人：南部县国润排水有限公司

## 二、项目概况

| 服务名称 | 南部县城市生活污水临时辅助处理服务 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 南部县城市生活污水厂 |
| 服务方式 | 污水处理服务 |
| 服务内容 | 提高南部县城污水处理率，新增5000立方米/日的临时辅助工程处理。 |
| 服务目标 | 出水水质达到国家一级A标准。 |
| 服务周期 | 服务期限18个月，服务周期自项目经安装和工艺调试后取得当地环保监测部门出具的《出水合格监测报告》之日起计算。保底服务周期为18个月；若采购人二期项目未投产使用，服务周期可顺延至采购人二期投产使用之日。 |
| 工作要求 | 1、考虑项目紧迫性，本项目自合同签订之日起45天内，完成设计能力5000立方米/日的全部安装、调试并达标排放； 2、在取得达标排放的《出水合格监测报告》后开始计费； 3、供应商需自行负责本项目的实施，包括设备采购、运输和安装，项目的调试、运行和维护等。 |
| 最高限价 | 最高限价6.5元/立方米(报价超过此报价视为无效报价)，中选人承担（包括但不限于设备设施采购、安装、调试、运行、维修、药剂、人工、电费、税费等一切费用）；该项目场地由采购人免费提供。 |
| 数量 | 采购人根据供应商达标排放的出水处理水量进行付费。保底水量为4000立方米/日，按月计算。若当月处理量低于或等于保底水量时按照保底水量付费；若当月实际处理量高于保底水量时按照实际水量计费；若因供应商自身处理能力不足导致的处理水量低于4000立方米/日，则按实际处理水量计费。 |
| 付费方法 | 1、采购人每月按符合要求的处理水量向中选人结算支付。 2、中标人需向采购人提供16%的污水处理增值税发票。 |
| 服务要求 | 服务期间若造成事故安全、人员安全、环境安全等一系列安全问题皆由供应商自行承担；如给采购人造成其他损失，中选单位应予以赔偿。 |
| 现场踏勘 | 自行踏勘 |

## 三、供应商资格要求

1.供应商具有独立法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加单一比价）；

2.参与响应企业必须具有独立承担民事责任的能力;

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近3年内至少拥有2个或以上类似业绩(一体化应急处理设备规模3500立方米/天以上，出水水质达到国家一级A标准)；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.响应供应商为增值税一般纳税人；

7.不允许联合体进行投标。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次谈判，否则该响应无效。

## 四、响应文件递交截止时间及地点

（一）响应文件递交截止时间（竞争性谈判程序启动时间）：2018年6月29日10:00时。

（二）响应文件递交地点：成都高新区交子大道177号中海A座5楼。所有响应文件必须在截止时间之前递交到指定地点，逾期不予接纳。

## 五、竞争性谈判文件获取方式

响应文件四川发展国润环境投资有限公司官方网站(http://www.scgrhj.com/index.aspx)自行下载获取。

## 六、谈判保证金：

响应供应商应在2018年6月29日10:00时前以现金或转账方式向采购人支付谈判保证金人民币5.00万元；未中选供应商的谈判保证金，将在采购结果公布（届时以邮件方式予以通知）结束后5个工作日无息退还；中选供应商的谈判保证金，将在合同签订后自动转为履约保证金(5.00万元)。

户 名：南部县国润排水有限公司

开户银行：南部县中成村镇银行

账 号：200000377510019

## 七、履约保证金

本次采购设置5.00万元的履约保证金，中选供应商的谈判保证金在合同签订时自动转为履约保证金；履约保证金主要用于中选供应商违反合同约定时向采购人偿付违约金。如采购人扣减履约保证金后，采购人有权从下一笔污水处理服务费中扣除相应部分补足履约保证金。履约保证金在本次服务终止后15个工作日内无息退还。

## 八、联系方式

采购人：南部县国润排水有限公司

联系人：雍先生

电  话：13320871295

邮  箱：1625994567@qq.com

南部县国润排水有限公司

2018年6月22日

- 第二部分  供应商须知

## 一、对供应商的要求

1.供应商具有独立法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加单一比价）；

2.参与响应企业必须具有独立承担民事责任的能力;

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，近3年内至少拥有2个或以上类似业绩(一体化应急处理设备规模3500立方米/天以上，出水水质达到国家一级A标准)；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.响应供应商为增值税一般纳税人；

7.不允许联合体进行投标。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

8.其他要求：此次报价为单价包干，已包括供应商完成本次采购事项所需的全部费用、成本及利润等，以及现在和将来的所有税款与其它财政或公共费用；价格不随政策变动而调整。不集中组织现场勘察。谈判响应文件有效期：30日历天。

## 二、竞争性谈判文件

1.竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2018年6月27日17:30时。采购人对所质疑事项在2018年6月28日16:30时前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

2.竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 三、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.商务文件；3.技术文件；4.报价文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式六份，正本一份副本五份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。其原件随身携带备查，如要求出示原件而不能出示原件的，为无效文件；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据；参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册。

（二）商务文件

1.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

2.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第三部分）；

3.项目实施方案；

4.其他根据评分办法需要响应供应商提供的证明文件。

（三）技术文件

设备性能，以及根据评分办法需要响应供应商提供的证明文件。

（四）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）;

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

## 四、谈判响应文件的编制

1.报价文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于2018年6月29日10:00时之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 五、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收：

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 六、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共5人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

1、本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价：6.5元/立方米。评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选候选人。

2、评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;（3）单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;（4）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

3、本项目竞标报价采用的币种为人民币。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启除报价文件以外的所有文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的报价文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8. 评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为中选候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的。

11.评审小组一致认为报价明显不合理的；

12.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

13.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

14.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

15.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

（六）综合评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 考核内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置方案 | 10 | 设备配置方案通过横向比较进行评分： 1、拟投入设备为一体化设备，设备性能优，拥有专利，安装简易，便于拆装、增设、运输、运营得5-10分； 2、拟投入设备为常规设备，设备性能良好，安装、运营较复杂得2-5分； 3、拟投入设备为常规设备，设备性能一般，安装、运营较复杂 得0-2分。 |  |
| 2 | 安装运输方案 | 10 | 安装运输方案，符合现场实际且易于实施得5-10分，符合实际但不易实施得2-5分，与现场不符得0-2分。 |  |
| 3 | 污泥处置方案 | 10 | 污泥处置方案，符合现场实际且易于实施得5-10分，符合实际但不易实施得2-5分，与现场不符得0-2分。 |  |
| 4 | 类似业绩 | 10 | 每提供1个4000立方米/天以上类似业绩得4分；每提供1个5000立方米/天以上类似业绩得5分。最高得10分。 注：同一项目业绩不重复加分；项目业绩提供项目合同复印件（加盖公章），原件备查。 |  |
| 5 | 投标报价 | 60 | 评标基准价为：所有有效响应供应商的有效报价的最低价。 投标报价等于基准价，得60分。 响应供应商投标报价每高于基准1%的扣1分（不足1%按1%计算），扣完为止。 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |

注：

1、在评审过程中，供应商报价低于采购价预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2、供应商书面说明应当签字确定或者加盖公章，否则无效。书面说明得签字确认，由其法定代表人或者授权代表签字确认。

3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

## 七、中选通知

（一）谈判结束5个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 八、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后10个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权没收响应供应商提交的相应部分的谈判保证金/履约保证金。

## 九、价款支付

甲乙双方根据招标文件所附合同执行。

## 十、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十一、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属南部县国润排水有限公司。

- 第三部分  竞争性谈判响应文件格式

一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：           公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）承诺书

承  诺  书（样表）

公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中对供应商的资质要求和其他文件规定的实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

10.我公司承诺完全响应竞争性谈判文件所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

（三）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

（四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

公司：

（供应商全称）      （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

授权人身份证复印件	 	   被授权人身份证复印件

年    月    日

注：

本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

二、商务文件

（一）商务文件封面格式

致：            公司

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

三、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：            公司

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

四、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：            公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表

项目名称：南部县城市新增污水应急处理服务采购项目

单位：元

| 序号 | 最高限价 | 下浮比例 | 最终报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6元/立方米 |  |  |
| 总金额 | （小写） |  |  |
| 总金额 | （大写） |  |  |

注：

1、若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

- 第四部分  合同条款

南部县城市新增污水应急处理服务

采购项目

采

购

合

同

合同编号：[                 ]

签署地点：[                 ]

签署日期：    年    月    日

甲方：南部国润排水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等原则，经充分协商，就南部县城市新增污水应急处理服务项目（以下简称“项目”），制定本合同，谨以共同遵守:

第一条 服务内容

甲方选定乙方对南部县城市新增污水应急处理服务项目进行运营管理(即甲方城市生活污水厂无法处理的富余污水)。

第二条 服务期限

本项目服务期限18个月，服务周期自项目经安装和工艺调试后取得当地环保监测部门出具的《出水合格监测报告》之日起计算。保底服务周期为18个月；若采购人二期项目未投产使用，服务周期可顺延至采购人二期投产使用之日。

第三条 甲方权利和义务

1. 按时向政府收取污水处理服务费，并按合同约定的时间、方式支付污水处理服务费。

2. 办理政府有关部门要求的各种与本项目有关的批准并保持批准始终有效；需乙方配合的工作，乙方应积极协助。

3. 在乙方污水处理运营过程中，对运营服务质量、项目经营状况和安全防范措施等实施监管。

4. 为乙方运营过程提供场地。

第四条 乙方权利和义务

1.乙方负责提供本项目正常运营并达标排放的设备设施、人员，并保证对甲方富余水量无条件处理并确保达标排放。

2. 乙方应自主经营，自负盈亏，本项目所发生的相关税费等均由乙方承担。

3. 对本项目内的设施积极运行维护（包括构筑物），保证项目设施稳定运行。

4.按期向甲方提供16%的污水处理服务费增值税专用发票，并按照合同规定的方式取得污水处理服务费。

5. 接受甲方及南部县地方政府有关职能部门的监督管理，期间任何因乙方原因造成的安全、环保等事故均由乙方自行承担，并全额赔偿由此给甲方造成的损失；如因乙方原因导致甲方遭受各类处罚（包括但不限于行政处罚、刑事处罚），乙方应向甲方赔偿3倍的经济损失。

6. 乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规的规定。

7. 乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

8. 乙方不应因项目实施、运营、维护而造成污水处理场地、土地(包括土壤、地下水、地表水及空气）或周围环境污染。

第五条  项目安装调试和撤出工作

乙方应负责项目设备设施的安装和工艺调试工作，保证自合同签订之日起45天内，完成所有设备（5000立方米/日的设计处理能力）的安装、技术改造和工艺调试工作，并取得当地环保监测部门出具的《出水合格监测报告》，若乙方未能在规定时间完成上述工作，甲方有权解除合同。服务期限到期之日（或延期至甲方二期项目投入运行时），合同自行终止，乙方应无条件撤出设备，并自行承担相关费用。

第六条  水量的计量

双方以一体化污水处理设备出水口流量计计量，并应将该流量计设定一个基础读数，以确定每一流量计的原始值。水量由双方每日按时抄表确定。水量以立方米计算。

如遇计量仪器出现故障、电力供应中断等原因导致已安装的计量仪表无法正常计量，则该段非正常计量期间的实际污水量以前三个月的出水口流量计仪表日平均读表数为基准的计算量。

第七条  暂停服务

乙方每个运营年度累积计划内暂停服务时间不超过十五天。因甲方原因导致的项目暂停时间不计入乙方计划内暂停服务时间。

第八条  污水处理服务费

自乙方取得当地环保监测部门出具的《出水合格监测报告》进入正式运营期起，污水处理服务费单价为      元/立方米。该项费用包括但不限于设备设施采购、安装、调试、运行、维修、药剂、人工、电费、税费等一切费用，服务费按月结算。

每月结束时，日平均污水量低于或等于基本水量时，按基本水量进行本月污水处理服务费的清算和结算，结算公式如下：

本月污水处理服务费=污水处理服务费单价×基本水量×本月实际处理日数。

若本月的日平均污水量达到或超过基本水量时，则按实际污水水量进行结算，结算公式如下：

本月污水处理服务费=污水处理服务费单价×当月实际处理水量。

第十条  污水处理服务费的支付

服务期内甲方在收到政府支付的污水处理服务费5个工作日内，向乙方支付其应获得的污水处理服务费。

乙方应在每月结束后5个工作日内按照计算的污水处理费金额向甲方开具16%的污水处理服务费增值税专用发票，并同时向甲方提供每个运营月运营报告，包括水质监测结果、处理水量、运行状态等情况，由甲方签字确认无异议后，甲方向乙方支付污水处理服务费。

本合同项下的任何支付一律以人民币支付。

第十二条 污水出水水质超标的特别约定

如果由于乙方责任造成出水水质超标，由乙方全力承担并赔偿甲方全部损失。

第十三条 履约保证金

本次采购设置5.00万元的履约保证金，乙方在参与响应时提交的谈判保证金在本合同签订时自动转为履约保证金；履约保证金主要用于乙方违反合同约定时向甲方偿付违约金。如甲方扣减履约保证金后，甲方有权从下一笔污水处理服务费中扣除相应部分补足履约保证金。履约保证金在本次服务终止后15个工作日内无息退还。

第十四条 不可抗力

1. 不可抗力的定义及解决方式以国家相关法律法规为准。

2. 双方有积极补救不可抗力的义务 。

3. 发生不可抗力事件后，甲方必须承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应从甲方适当获得赔偿，甲方可依据不可抗力造成的时间损失给予延期并相应延长经营期。

第十五条 保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得所有资料和文件（但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外，本承诺在本合同终止后仍然有效。

第十六条 违约赔偿

1. 任一方有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

2. 由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减轻或减少的损失金额。

3. 受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

4. 如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

5. 除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损失赔偿负责。

6.乙方在本合同服务期内，不得擅自终止合同，否则应承担   的违约责任。

第十七条 争议处理方式

有关本合同的所有争议，双方应本着友好协商的原则处理，协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十八条 附则

1. 本合同经甲乙双方签字盖章后即生效，未尽事宜，由双方达成补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式陆份，甲乙双方各叁份。

（此后无正文）

甲方：              （盖章）

授权代表签字：

乙方：             （盖章）

授权代表签字：

日期：年   月   日            日期：   年  月  日