绵竹国润供水有限公司

锦绣名都给水管道及户表安装工程

竞争性谈判文件（公开）

项目名称：锦绣名都给水管道及户表安装工程

采 购 人：绵竹国润供水有限公司

日    期：2020年8月

目 录

- 竞争性谈判公告

- 竞争性谈判供应商须知

- 竞争性谈判响应文件格式

- 合同主要条款

# 第一部分  竞争性谈判公告

XX公司：

根据绵竹国润供水有限公司的采购计划，兹邀请符合条件的潜在供应商参加本项目的报价和竞争性谈判。

一、项目名称：锦绣名都给水管道及户表安装工程

二、采 购 人：绵竹国润供水有限公司

三、采购项目内容：

1、工程范围：开挖、回填土石方，自来水管道安装工程，包括低区给水部分和高区给水部分，水表、管道、表井（箱）、阀门等。

2、工期时间：60天

3、工程内容：此工程为半包，主材甲供，最高限价62.32万元（以上报价含人工、机械、含设备费、运费、安装费、安全文明施工费、措施费、税费等相关所有费用。）技术标准详见施工图和工程量清单，报价超过最高限价为无效报价。

4、质量标准：合格

5、具体详见工程量清单。

四、响应供应商资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、供应商需具备下列资质：

- 1）市政工程或建筑工程施工总承包资质三级或以上；

2）、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3）、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本次采购不接受联合体响应。

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则该响应无效。

- 竞争性谈判报名及竞争性谈判文件的获取

1、符合公告要求、有意愿参与的单位须于2020年8月13日至2020年8月18日，每日上午9:00时至12:00时，下午14:30时至17:00时（北京时间，节假日除外）到绵竹市国润供水有限公司综合科二办公室报名（绵竹市玉妃路249号）。报名人员携持以下资料报名：

①法定代表人授权委托书原件；

②有效营业执照副本及组织机构代码证副本复印件；

③授权委托人身份证复印件；

④资质证书副本。

注：上述所有证明资料留加盖公司公章的复印件（法定代表人授权书留原件并加盖公司公章）（三证合一的投标人仅需提供营业执照副本）。

2、审核通过后，免费领取电子招标文件，由投标人自行在四川发展环境投资集团有限公司官网http://www.scgrhj.com/自行下载。

六、响应文件递交截止时间及地点：

（一）响应文件递交时间为 2020 年8月24日下午14:00时，谈判开始时间为 2020 年 8月24日下午14:10时；

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

响应文件递交地点及竞争性谈判地点：绵竹国润供水有限公司（绵竹市玉妃路249号）。所有响应文件必须在截止时间之前递交到指定地点，未参加报名的供应商不予接收投标文件。逾期不予接纳。

七、联系方式

采购人：绵竹国润供水有限公司

联系人：雷女士

电  话：15183678339

邮  箱： 362667568@qq.com

绵竹国润供水有限公司

2020年8月12日

# 第二部分  竞争性谈判供应商须知

## 对供应商的要求

（一）资格要求

1、具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格；

2、供应商需具备下列资质：

1）市政工程或建筑工程施工总承包资质三级或以上；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

凡不符合以上资格要求的供应商，均不得参加本次竞争性谈判，否则响应无效。本次采购不接受联合体响应。

（二）采购项目具体要求：工程总承包控制价62.32万元（详见工程量清单）

（三）其他要求

1. 此次项目人工、机械等费用最高限价62.32万元，综合评分得分最高为中选方，结算按双方认可的实际工程量和中标综合单价结算，最终总价按二次报价同比例下浮。均为含税价格，含设备费、运费、安装费、安全文明施工费、措施费、税费等相关所有费用。经综合评审的得分最高者为中选方.

2.谈判响应文件有效期：30日历天。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2020年8月19日上午10:00。采购人对所质疑事项在2020年8月19日18:00前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 三、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.报价文件；3.商务文件；4.技术文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式叁份，正本一份副本贰份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。其原件随身携带备查，如要求出示原件而不能出示原件的，为无效文件；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据；参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

（二）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

5.提供工程量清单报价。

（三）商务文件

1.供应商企业基本情况（企业规模、项目团队、机械配备等）；

2.对合同主要条款是否接受（格式见第三部分）

（四）技术文件

1、施工组织设计或施工方案；

2、项目管理机构配备；

## 四、谈判响应文件的编制

1.资格证明文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于×年×月×日×时之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

- 所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

- 4.所有装订成册文件必须编制目录。

## 五、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 六、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共 3 人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价62.32万元，评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行评审，报价最低的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准进行修正;（3）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启资格证明文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的其余响应文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容、合同主要条款等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8. 评审小组根据第二轮报价及谈判结果，报价最低的供应商即为中选候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的。

11.评审小组一致认为报价明显不合理的；

12.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

13.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

14.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

15.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，

而不以单项指标的优劣评定出中选人。

| 详细评审 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 1 |  | 分值构成（100分） |  | 业绩：5分 施工组织设计：20分 项目管理机构:10分 竞争性谈判报价：65分 |
| 序号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 业绩（5分） | 工程业绩（5分） | 5分 | - 响应供应商近三年完成的类似业绩，每一项业绩得1分，最高得5分。提供合同复印件证明。 |
| 2 | 施工组织设计(20分） | 施工作业的设备与工具（5）分 | 20分 | 能够满足本工程需要5分，基本满足本工程需要1～3分 |
|  |  | 施工进度计划及措施（6）分 |  | 以保证施工质量为前提，合理且承诺能够提前完成6分，合理且能够满足投标工期3～5分，基本合理1～2分 |
|  |  | 质量保证措施（5）分 |  | 计划周密，措施有力5分，基本满足本工程需要1～3分 |
|  |  | 安全保障措施（4）分 |  | 安全保证措施周全、有力4分，安全保证措施较周全、有力1～2分 |
| 3 | 项目管理机构(10分） | 项目管理机构 | 10分 | 1、对项目总负责人的要求：具备相应专业资质中级职称得1分，具备中级以上职称得3分。 2、对技术负责人及施工现场负责人的要求：具备相应中级职称的得1分，具备中级以上职称的得3分。 3、施工团队组织机构健全，人员配备合理的得1-4分 |
| 4 | 竞争性谈判报价评分标准（65分） | 竞争性谈判报价成本评审 |  | 1、报价不高于采购人限价的为有效报价。 |
|  |  | 竞争性谈判报价评分 |  | 报价得分：满分65分。 1、第一轮报价最低者得5分。 2、第二轮报价最低有效报价得基准分60分。 3、最低有效报价为基准价，每高于基准价2%（不足2%按2%计算）扣0.5分；扣完为止。 |

七、中选通知

（一）谈判结束7个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 八、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后10个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求中选人承担成交价10%的缔约过失责任；如本次采购设置有响应保证金的，采购人有权予以没收。

## 九、价款支付

1. 工程内容详见施工图和工程量清单；

2.实行部份包干;

3. PE管材及管件、水表、加密阀、阀门、井圈井盖、钢制套管由甲方提供。

4.若安装所需的辅材、水泥、红砖、钢筋、混凝土等建材由乙方提供;

5.本工程涉及的人工、机械等由乙方提供；

6. 施工电源由乙方自行解决。

7．除甲供主材外，工程委托实施内容最高限价62.32万元，结算按双方认可的实际工程量和中标综合单价结算，最终总价按二次报价同比例下浮。

8. 该工程进场支付工程预付款30%,完成合同工程量60%进度时再支付30%工程进度款;

9. 工程验收合格，结算经审定后，按最终审定结算的金额支付到97%，余3%作为质保金，满2年后支付(不计利息)。

10.一切安全措施和发生安全事故由中选供应商负责实施与承担。

## 十、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十一、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“绵竹国润供水有限公司”。

# 第三部分  竞争性谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：XX公司

资格证明文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

XX公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

- 2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

- （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

XX公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

## 二、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：XX公司

报价文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.以上报价含人工、机械、含设备费、运费、安装费、安全文明施工费、措施费、税费等相关所有费用。

4.提供清单报价。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

（三）报价表

二次报价表（可调整）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3. 报价含人工、机械、含设备费、运费、安装费、安全文明施工费、措施费、税费等相关所有费用。）

4.第二次报价为竞争性谈判现场填报。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

## 二、商务文件

（一）商务文件封面格式

致：XX公司

商务文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（一）供应商企业基本情况（企业规模、施工项目团队、机械配备等）

（三）对合同主要条款（见第四部分）接受情况

| 对合同主要条款 | 全部接受 | 不完全接受 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

备注：对合同主要条款完全接受的在1后对应部位划√；对合同主要条款不完全接受的按照序号1、2、3、4···依次对应填写不接受条款（可添加）。

## 四、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：XX公司

技术文件

项目编号：

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- 施工作业的设备与工具

- 施工进度计划及措施

- 质量保证措施

- （四）安全保障措施

# 第四部分  合同主要条款

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 目  录

第一部分 合同协议书…………………………......................…...1

一、工程概况	..….1

二、质量标准	2

三、签约合同价与合同价格形式	2

四、项目经理	2

五、合同文件构成	2

六、承诺	3

七、词语含义	3

八、签订时间	3

九、签订地点	3

十、补充协议	3

十一、合同生效	3

十二、合同份数	4

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：绵竹国润供水有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就锦绣名都给水管道及户表安装工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：锦绣名都给水管道及户表安装工程

2.工程地点：四川省绵竹市 。

3.工程立项批准文号：/ 。

4.资金来源：/。

5.工程内容：自来水主管道至用户计量水表井（箱）范围内的安装工程，包括水表、管道、表井（箱）阀门等。

该工程材料为甲供材料，甲供材料： PE管材及管件、水表、加密阀、阀门、井圈井盖、钢制套管、等主要材料由甲方提供;

6.工程承包范围：

经相关部门审批的室外供水管网方案及设计施工图及招标清单的内容。

计划开工日期：另行签发。

计划竣工日期：另行签发。

工期总日历天数：60  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 二、质量标准

工程质量符合国家验收标准。

#### 三、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：   元

人民币（大写）________________

2.合同价格形式：以中标价为准。

#### 四、项目经理

承包人项目经理：     。

#### 五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于 2020年     月    日签订。

#### 九、签订地点

本合同在 绵竹 签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 签字盖章 生效。

#### 十二、合同份数

本合同一式六 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执 两 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：锦绣名都给水管道及户表安装工程设计图纸及招标清单 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名    称：         ；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/ ；

通信地址：/。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /。

1.1.3.9 永久占地包括： /。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：/。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/ ；

承包人提供的文件的期限为：/ ；

承包人提供的文件的数量为：/；

承包人提供的文件的形式为：/；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：/；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 /  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： /  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/ 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实收核工程量。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：质量安全进度工程量核实 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 工程技术类  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  随总包资料移交时间 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 分项装订成册 。

（10）承包人应履行的其他义务：发生时双方协商  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：        ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：          。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  /。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  /。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： /。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   /  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  / 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。

其他关于分包的约定：  /   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  入场及移交至建设单位 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： / 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /  。

#### 4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求： 现行国家级行业验收标准  。

关于工程奖项的约定： /  。

4.3 隐蔽工程检查

4.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 24小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

#### 5. 安全文明施工

5.1、施工过程中，甲方有权随时监督和抽查乙方施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。乙方应当积极提便利与配合，包括提供内业等相关资料。

5.2、乙方应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和本合同履行安全施工、文明施工管理职责。

5.3、乙方应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。若发生与该施工活动相关的人身伤亡事故或管理不善造成的损失，均应由乙方承担。同时，如给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

#### 6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/  。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /    。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   /  。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   / 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： /   。

6.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /   。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

/  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/   。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /  。

6.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） /  ；

（2） / ；

（3） / 。

6.9 提前竣工的奖励

6.9.2提前竣工的奖励： / 。

#### 7. 材料与设备

7.4材料与工程设备的保管与使用

7.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： /  。

7.6 样品

7.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 进场主要材料，按行业标准  。

7.8 施工设备和临时设施

7.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： /  。

#### 8. 试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： /  。

施工现场需要配备的试验设备： /  。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

8.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

#### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定： /  。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  /  。

9.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

9.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

9.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

9.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /   。

9.5  暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /  。

#### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 固定综合单价，工程量变化调整。

11.工程总价及工程款支付

11.1、中标人中标价     元。工程竣工验收合格，最终工程结算价应以实际工程量和竣工图，设计变更等相关文件办理结算，并通过甲乙双方认定金额为准。

11.2该工程进场支付工程预付款30%,完成合同工程量60%进度时再支付30%工程进度款;工程竣工验收合格并结算按双方认可的实际工程量和中标综合单价结算，最终总价按二次报价同比例下浮的价格，乙方凭有效正式发票，按最终审定结算的金额支付到97%，余3%作为质保金，满2年后支付(不计利息)。

12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

12.2 竣工验收

12.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 专项验收、竣工验收移交  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

12.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /  。

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由   /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

12.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

12.6 竣工退场

12.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  / 。

#### 13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： /  。

竣工结算申请单应包括的内容：  /  。

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

13.4 最终结清

13.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  / 。

承包人提交最终结算申请单的期限： / 。

13.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限： 移交后两年  。

#### 14. 缺陷责任期与保修

14.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 二年 。

14.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  工程总价的3%为质保金 。

14.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2） 3%的工程款；

（3）其他方式:  / 。

14.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：

。

14.4保修

14.4.1 保修责任

工程保修期为：   二年

14.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 4小时   。

#### 15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /   。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： /  。

（7）其他：  / 。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /  。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /   。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /  。

15.2.4承包方违约责任：

在甲方满足合同规定的工期及现场施工条件下，乙方如不能按合同规定工期完工通水应承担违约责任。每延误一天乙方按2000元/天向甲方支付违约赔偿金，赔偿金额以乙方在本合同项下收取的合同价款为限。

#### 16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

16.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

#### 17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按行业规定执行  。

17.3 其他保险

关于其他保险的约定：按行业规定执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按行业规定执行。

17.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按行业规定执行  。

#### 19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向    绵竹市        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  绵竹市  人民法院起诉。

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：绵竹国润供水有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 锦绣名都给水管道及户表安装工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

管网及管件等  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为  /  年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  二 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

/  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：