四川发展国润水务投资有限公司

供水营销系统升级项目

竞争性谈判文件

采购人：四川发展国润水务投资有限公司

二〇二一年三月二十二日

目 录

第一部分	竞争性谈判公告	1

第二部分	供应商须知	3

一、 对供应商的要求	3

二、谈判文件	5

三、谈判响应文件	5

四、谈判响应文件的编制	7

五、谈判响应文件的递交	8

六、谈判办法和谈判事宜	9

七、中选通知	15

八、签订合同	15

九、价款支付（按合同约定执行）	15

十、保密	15

十一、其它	16

第三部分	项目内容及要求	17

一、项目概况	17

二、项目团队、培训及售后	20

三、项目建设方案及要求	22

第四部分	谈判响应文件格式	25

一、资格证明文件	25

二、技术文件	29

三、报价文件	35

# 竞争性谈判公告

根据四川发展国润水务投资有限公司的业务需要，现就营销系统升级项目采取竞争性谈判的方式进行采购，兹邀请符合资格条件的潜在供应商参加本次谈判，现将有关事宜通知如下：

一、项目概况

（一）项目名称：四川发展国润水务投资有限公司供水营销系统升级项目；

（二）项目内容：供水子公司营销系统综合业务平台的升级及维保；

（三）项目现状：

1、原有系统已部署存量项目清单如下：

| 公司名称 | 项目名称 | 项目名称 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绵竹国润供水有限公司 | 城市供水 | 农村供水总站 | 已实现基础的抄表收费和客户管理功能。 |
| 北川发展供水有限公司 | 城市供水 |  |  |
| 什邡国润供水有限公司 | 城市供水 |  |  |
| 荥经县国润供水有限公司 | 城市供水 | 农村供水总站 |  |
| 雅安国润供水有限公司 | 城市供水 |  |  |
| 江安国润供水有限公司 | 城市供水 |  |  |
| 兴文国润供水有限公司 | 城市供水 |  |  |
| 冕宁国润供水有限公司 | 城市供水 |  |  |

2、原有系统采用C/S架构部署于公有云服务器和项目公司营业厅收费电脑及微信公众号。项目现状请各供应商自行安排现场踏勘,若需协调请与招标人联系。

（四）项目工期：本项目自合同签订之日起30工作日内完成原有系统基础功能升级整合;60工作日内完成所有应用交付;

二、供应商资格要求

（一）供应商具有独立法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

（二）供应商具有健全的服务机构及制度体系，以确保后期的服务。

三、谈判文件的获取

（一）2021年3月22日至2021年3月28日，每日上午9:00至12:00，下午14:00至17:30。在成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼领取谈判文件；

（二）邮件方式获取；

（三）谈判文件免费。

四、谈判响应文件的递交

（一） 谈判响应文件递交截止时间为2021年3月29日9:00 ，谈判启动时间为2021年3月29日9:00；

（二）谈判响应文件递交及谈判地点：四川发展国润水务投资有限公司会议室（成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座19楼）。所有谈判响应文件必须在截止时间之前递交到指定地点，逾期不予接纳；

（三）届时供应商法定代表人或授权代理人须参加谈判。

五、联系方式

采购人：四川发展国润水务投资有限公司

联系人：胡强

电  话：15196622524

邮  箱：huqiang@sdholding.com

# 供应商须知

谈判文件由竞争性谈判公告、供应商须知、项目内容及要求、谈判响应文件格式组成。

## 对供应商的要求

（一）资格要求

1、供应商具有独立法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加谈判）；

2、供应商针对该项目具有健全的服务机构和制度体系，以确保后期的合作开展。

（二）工作内容及工期要求

供水子公司营销系统综合业务平台的升级及维保；

| 模块名称 | 功能定位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 营销数据中心 | 营销大数据可视化引擎 | 1、提供营销数据全面实时采集、存储、展示、分析等功能。 2、提供第三方营销系统数据库接驳功能。 |
| 工程管理中心 | 供水工程服务管理引擎，跟踪供水工程服务全生命周期信息。 | 1、提供客户工程需求自主申报模块，包括：故障报修、新装申请、企业申请功能。 2、提供工程服务管理功能。 |
| 物资管理中心 | 提供物资管理引擎，跟踪生产及服务物料库存及使用。 | - 提供工程服务材料物资管理功能，并与工程服务流程关联。 2、提供生产原材料物资管理功能，并于生产管理流程关联。 3、提供物资库存预警及集中采购管理功能。 |
| 抄表收费中心 | 供水抄表收费服务业务引擎，表计全生命周期及抄量、计费、收费管理。 | 1、提供分布式营业收费系统,提供便利的一站式收费开票业务界面。 2、提供单点登录及完善权限管理功能。 3、提供微信、支付宝等当面付功能以及线上缴费存费功能。 |

本项目自合同签订之日起30工作日完成原有系统升级内容。

（三）交付要求

1、供应商需提供针对我司集团管控所需的标准业务流程设计文件；智能表、远传表接口标准文件；支付宝、微信、银行等交易接口标准文件；系统数据与财务系统打通接口标准文件。

2、供应商需提供系统涉及资源的标准接口以适应未来系统集成需要。

3、供应商需提供系统源码、配套开发工具配置后台等技术资源以适应未来的系统二次开发需要。

4、供应商需将系统部署于我司指定计算服务容器。

（三）其他要求

1.本次谈判不接受代理商谈判。

2.此次报价均为含税（税率6%）价格, 含专家评审费、会务费、差旅费等相关所有费用。

3.谈判响应文件有效期：30天。

## 二、谈判文件

（一）谈判文件的组成

谈判文件由谈判文件目录所列内容及相关资料组成。

（二）谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2021年3月28日17:00。采购人对所质疑事项在2021年3月28日20:00前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意谈判文件所有条款内容及项目实施标的全部情况，无异议。

采购人对谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是谈判文件不可分割的部分。当谈判文件、谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（三）谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 三、谈判响应文件

谈判供应商应认真阅读谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其谈判将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件2.商务文件；3.技术文件；4.报价文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式六份，正本一份副本五份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第四部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、行业资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证。如有行业资质，提供行业资质证书（提供相应证件复印件并加盖公章）；

3.承诺书（格式见第四部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第四部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第四部分）；

6.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

7.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第四部分）。

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明（格式见第四部分）。

参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册。

（二）商务文件

1.“商务文件”袋封面（格式见第四部分）；

2.商务响应表（格式见第四部分）；

（三）技术文件

1.“技术文件”袋封面（格式见第四部分）；

2.技术响应表（格式见第四部分）；

3.技术方案（格式见第四部分）。

（四）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第四部分）；

2.报价总表（格式见第四部分）；

3.报价明细表（格式见第四部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

4.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

5.供应商只允许有一个报价，如未按要求报价，为无效报价。

## 四、谈判响应文件的编制

1.供应商应将资格证明文件、技术文件和报价文件分别密封于一个密封袋内；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称：四川发展国润水务投资有限公司营销系统项目；

（3）“于×年×月×日×时之前（指谈判公告中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交四川发展国润水务投资有限公司，且不得混装。

## 五、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至谈判响应文件有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。（不限于此，采购人认定的除外）

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 六、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织谈判小组，谈判小组由相关部门共5人组成，进行成交供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价48.00万元，谈判小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商首先介绍产品，再进行第二轮现场最终报价（需低于首轮报价的最低报价），谈判小组根据第二轮现场最终报价按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选人。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.主持人请供应商代表现场检查各谈判响应文件的密封情况并签字；

4.请供应商代表进行现场抽签，根据抽出先后顺确定谈判顺序；

5.各供应商回避，主持人组织谈判小组开启各供应商的谈判响应文件，公布各供应商报价并登记，并对供应商进行资格审查；

6.谈判小组与通过资格审查的各供应商进行第二轮谈判，供应商单独介绍产品技术方案及服务方案（时间控制在30分钟内）、答疑与谈判，并进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、专家质疑、答疑等。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息；

7. 谈判小组根据第二轮报价进行综合评分，得分最高的供应商即为中选人，并将结果按程序报备；

8.谈判小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准进行修正;（3）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝；

9.谈判小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下问题之一者，认定谈判响应文件无效，作废标处理：

1.供应商不响应文件要求，具体情况如下：

（1）未按谈判响应文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（4）报价文件袋未密封完好的；

（5）谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

（6）谈判响应文件有效期不符合谈判文件要求的；

（7）谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）谈判小组一致认为报价明显不合理的；

（10）法律法规规定的其他应作无效响应的。

2.发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

（1）在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

（2）资格审查合格的不足三家；

（3）所有供应商最终报价均高于最高限价。

（四）谈判小组职责

1．谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．谈判小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需谈判小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和谈判小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）谈判小组确认的中选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：谈判小组将严格按照谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；谈判小组对谈判响应文件的评审仅依据谈判文件本身，而不依据谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

（五）综合评审标准

- 1.评分权重

谈判小组在评审时，采用综合评估法。以100分为满分，其中商务部分占20分，技术部分占30分(100分等比例换算）,价格部分占50分。各供应商得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

- 商务评审（20分）

- 商务评审要求以专业文件及《商务应答表》方式为主。

| 序号 | 评分项 | 总分值 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具集开放 | 3 | 1、开放部署系统所需要的工具软件使用方案，每个0.1分。承诺提供工具集培训并通过考试，每人每工具方案0.01分。 |  |
| 2 | 派驻工程师 | 10 | 1、派驻工程师提供驻场/厂服务，并且接受我司工作安排，每个工程师2分。 |  |
| 3 | 案例展示 | 7 | 提供过往信息系统相关案例每个合格得1分，形式不限，每个时长不超过5分钟。 |  |

- 3.技术评审（30分）

- 技术要求评审以佐证截图、承诺或面试访谈方式为主按先进性给分。

| 序号 | 模块名称 | 总分值 | 模块功能 | 得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营销数据中心 | 10 | 1、采集使用Iot技术、存储采用时序数据库、展示采用Web技术、分析采用，满足各得0.5分。 2、可无缝Mysql、Oracle数据结构，满足各得1分。 3、提供基于国润水务表计通讯相关标准的表务管理中心无差别兼容所有智能表及远传表并具备GPS定位数据、表计设备参数管理能力，满足得2分。 4、提供面向污水的总表计量的贸易结算模块，满足得2分。 5、提供面二次供水终端计量的贸易结算模块，满足得2分。 |  |
| 2 | 工程服务管理中心 | 10 | - 提供客户工程需求自主申报模块，包括：手机端故障报修、手机端及微信端新装申请、桌面端企业申请，每满足一项得2分。 2、提供工程服务自定义工作流引擎，并支持手机端及桌面端，满足得2分。 3、提供工程服务时间预算及财务预算跟踪功能并提供单页汇总查询，满足得2分。 |  |
| 3 | 物资管理中心 | 5 | 1、提供生产材料、工程服务物资管理功能Web界面、兼容手机端，每满足一项得1分。 2、提供集中采购数据管理功能、自动发布采购需求，满足个得1分。 3、第三方物资供应商贸易结算接口管理功能，满足得1分。 |  |
| 4 | 抄表收费中心 | 5 | 1、提供基于B/S架构的营业收费系统，满足得1分。 2、API兼容GIS、DMA等系统，存量表计，满足得1分。 3、提供单点登录及完善权限管理，满足得1分 4、提供支付管理中心，无差别兼容所有银行、支付宝、微信支付接口，并提供当面付功能，满足得1分。 5、提供发票管理中心，无差别兼容所有国家税务局发票管理终端接口提供即时发票开具功能，满足各得1分。 |  |

- 4.报价评审（50分）

（1）评标基准价计算方法

有效报价（通过资格审查的谈判文件的总报价,报价有修正的，以修正后的价格为准）。

有效报价的最低值为评标基准价，计算公式为：S（评标基准价）= B，B 为有效报价的最低值。

（2）报价的偏差率计算公式

偏差率=100%×（报价-评标基准价）/评标基准价

（3）报价评分标准

基准评标价设为满分50分，有效报价和评分基准价相同得满分；与评标基准价相比，其有效报价有偏差的扣分依据=总分*偏差率（有效报价超过评标基准价50%的不得分）。

## 七、中选通知

（一）谈判结束5个工作日内谈判公告人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订协议及合同的依据。

## 八、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为《营销信息系统平台采购服务合同》合同总价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后7个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与谈判邀请人签订《营销信息系统平台采购服务合同》。

（三）谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订《营销信息系统平台采购服务合同》中服务标准和依据。

## 九、价款支付

（一）按《营销信息系统平台采购服务合同》约定完成并综合验收所有交付内容后支付80%价款。

（二）合同价款的20%作为质量保证金，在营销系统管理平台使用满一年后30日内支付。

（三）中选人应提供合格的增值税专用发票（含税，税率6%）申请付款，先票后款。

## 十、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到授予合同的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十一、其它

该谈判文件的解释权和修订权属“四川发展国润水务投资有限公司”。

# 项目内容及要求

## 一、项目概况

（一）项目名称

四川发展国润水务投资有限公司营销系统升级项目

（二）采购人介绍

作为川发环境旗下水务业务板块，国润水务集合了四川发展强大的资金实力与平台优势，博天环境、中法水务两家境内外公司的专业运营与技术实力， 以PPP模式为主体，正布局于省内水务资产和资源的开发、并购、重组、整合，致力于打造水务环保一体化产业链。公司投资区域已覆盖成都、德阳、南充、雅安、宜宾、眉山、内江、自贡、阿坝等地，项目总规模100余万吨/日。

- 项目范围及内容

本次营销系统项目建设形式：主机设在总部或公共云（由甲方直接采购），并完成在存量各供水子公司部署实施。

主要功能模块如下：

| 模块名称 | 功能定位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 营销数据中心 | 营销大数据可视化引擎 | 1、提供营销数据全面实时采集、存储、展示、分析等功能。 2、提供第三方营销系统数据库接驳功能。 |
| 工程管理中心 | 供水工程服务管理引擎，跟踪供水工程服务全生命周期信息。 | 1、提供客户工程需求自主申报模块，包括：故障报修、新装申请、企业申请功能。 2、提供工程服务管理功能。 |
| 物资管理中心 | 提供物资管理引擎，跟踪生产及服务物料库存及使用。 | - 提供工程服务材料物资管理功能，并与工程服务流程关联。 2、提供生产原材料物资管理功能，并于生产管理流程关联。 3、提供物资库存预警及集中采购管理功能。 |
| 抄表收费中心 | 供水抄表收费服务业务引擎，表计全生命周期及抄量、计费、收费管理。 | 1、提供分布式营业收费系统,提供便利的一站式收费开票业务界面。 2、提供单点登录及完善权限管理功能。 3、提供微信、支付宝等当面付功能以及线上缴费存费功能。 |

供应商的主要工作内容包括且不限于：

- 现场尽调、需求识别、需求提取和收敛并制作标准流程文档、现场部署实施、云端或现场维护服务、操作人员考核。

- 项目涉及源码共享、解读、交付、培训。

- 项目实施工具共享及培训、交付，考核。

部署实施过程中可以预见和不可预见的技术实施类问题的逐步解决。标的包括短期建设、长期性运维以及部署后使用过程中客户需求不断升级所配套需要进行的细节技术升级不再新增费用。

（四）项目建设目标

总体目标：建立统一、集成的营销系统平台，实现供水子公司一体化、集约化经营，优化供水子公司业务流程，提升内部管理水平和风险控制能力，提高供水子公司的经济效益，实现供水子公司关键数据一致，系统报表一体化，以信息化带动供水子公司现代化，促进公司的集团化管理。

能力目标：建立与供应商协同人员、共享技术、共享知识产权的合作格局。

二、项目团队、培训及售后

（一）项目团队要求

供应商应按照项目实施要求提供完整的项目团队名单及简历，并至少达到以下要求：

1.项目经理要求：须有实施类似项目经验3个以上。

2.供应商中选后项目经理及项目组核心人员不得随意更换。若需更换应征得采购人同意并更换同等或更高资历的人员，如在采购人不同意的情况下更换项目经理及项目组核心人员，采购人有权解除合同，并由供应商赔偿采购人因此带来的一切损失。

3.针对不同系统模块，供应商应指定专人负责，配备需求分析人员，准确梳理不同业务板块的业务需求、分解工作流程，优化并整合到项目中。

（二）培训要求

1.业务人员培训：对采购人相关业务人员进行培训，确保受训人员能够独立进行软件的日常操作、管理。

2.培训应分为台式机培训、移动终端培训、设备安全使用培训等，同时针对不同业务部门及业务板块提供个性化培训。

3.系统维护人员培训：对采购人系统维护人员进行培训，培训内容应包括系统安装前的培训、安装现场培训和调试结束后的技术培训，主要为软件功能、安装、操作、设计、维护的培训；确保受训人员能够独立进行软件的日常操作、管理与维护，并能对一般性故障进行诊断、排除与恢复。

（三）售后服务要求

1.系统验收合格后1年内提供免费项目现场支持服务。

2.如出现影响正常业务的重大紧急故障，在2小时内响应。

3.一般问题均做到当时解决。对于无法立即提供解决办法的问题，在寻找到解决方法后，采用电话、电子邮件的方式回复，时间不超过自接到通知后4小时。所有服务均提供7×24小时不间断服务。

4.对于确实无法解决的问题，将问题备案，并在24小时内通知采购人，在深入了解情况之后，进行协调，共同制定切实可行的行动计划，以继续解决问题。

5.系统使用过程中，免费接受采购人的电话技术咨询，帮助采购人解决在使用过程中遇到的各种技术问题。

三、项目建设方案及要求

（一）性能要求

满足营销系统管理平台建设要求，并提供系统升级扩容方案。

1.系统并发访问要求

营销系统应分别：近期满足15个供水项目的既定业务需求并远期随项目公司的增加不断扩容硬件基础平台。

2.系统安全可靠性和安全性

系统软件不存在致命的故障（bug）；采用稳定性高、可用性好的硬件产品时，保证系统运行不轻易出现死机。系统提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间少于5天，平均故障修复时间少于24小时。

提供高可靠性的数据备份、恢复和容灾机制，确保系统数据万无一失。提供建立信息安全的有效防护机制和应急处理机制的方案，从物理级、系统级、网络级和应用级采用一系列统一协调的安全措施，构造安全防御技术和管理体系，形成完善的信息安全保障体系。

3.系统可扩展性及一致性

（1）系统应实现与用友NC集团软件（财务）管理平台和致远OA管理平台的无缝集成。并可以方便的与其他系统进行集成，便于系统未来的扩展。

（2）系统是平台化产品，应不仅能满足供水子公司管理需求，还应满足总公司对项目公司运营情况进行数据化分析和报表的功能，数据库及接接口满足公司后期扩展应用的需要。

（3）可扩展性是指未来新项目接管可通过新增营业片区（子公司）的方式予以实现，同时针对细节不同的项目可以选用不同的具体功能模块予以组合，功能模块的设定可以按不同片区进行树形区别化定义。

（4）一致性是指，由于所有供水子公司，主要业务模型是一致的，所有主要概念数据需要保持计算方法一致如：制水量、售水量、管网漏损、产销差等。

4.业务协同及易用性

（1）根据子公司架构针对任意任意关键业务可灵活设置业务模型和协同岗位并可绑定员工账号处理信息流。

（2）根据子公司流程需求可灵活设计和执行自定义流程项目。

（3）与总公司协同系统和专业财务系统打通手动或自动实现自定义流程交互申请反馈及提交自定义数据报表包括抄收情况、开立户情况、材料情况。

（4）同时建设微信公众号平台（报装、报修、报障举报，缴费）。

（5）系统在任何供水片区保证高度的可用性、包括对底层网络技术的要求和软件的使用方式，尽量达到即开即用同时，具备一定的安全性。

- 部署及实施的原则

1.充分贴合子公司的应用需求，当出现技术和管理不一致时优先满足管理需求。

2.充分轻量化化业务界面，以负责的平台设计及设置满足子公司业务操作简便，高效率的诉求。

3.充分利用子公司现有软硬件条件实施部署，原则上不增加任何软件开发和硬件投资。

4.充分结合子公司业务需求，部署实施结束后将软件功能模块以流程设计的形式体现在软件使用手册并协助子公司构建日常业务操作流程制度。

- 供应商实施及售后服务情况说明

1.部署实施技术方案

2.售后服务内容及响应情况。

3.售后服务保障体系及措施。

4.技术支持服务内容及响应情况。

5.技术支持服务保障体系及措施。

# 谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

（一）资格证明文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

资格证明文件

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

四川发展国润水务投资有限公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足谈判文件中全部实质性要求。

3.谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.如为法定代表人递交谈判响应文件的，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

- 2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，谈判响应文件不予接收。

- （四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

四川发展国润水务投资有限公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对四川发展国润水务投资有限公司营销系统项目的谈判和中选后的合同谈判、合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：

- 本授权书适用于法定代表人不亲自参加谈判的。

## 二、商务文件

（一）技术文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

商务文件

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- (二)供应商商务应答表

供应商商务应答表

| 要求名称 | 服务标准 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 承诺或样例 |  |

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

## 三、技术文件

（一）技术文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

技术文件

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- (二)供应商技术应答表

供应商技术应答表

| 功能模块 | 功能名称/服务标准 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

- （三）技术方案

按照谈判文件技术要求编写方案。

## 四、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：四川发展国润水务投资有限公司

报价文件

项目名称：

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价总表

报价总表

项目名称：     			      	  	           单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有的软件、实施费等费用，如供应商在项目实施中产生新的费用（包括增加软件、硬件和实施费等费用）由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费（税率6%）、专家评审费、会务费、差旅费等相关所有费用。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年      月      日

- （三）报价明细表

报价明细表

| 功能模块 | 功能名称/服务标准 | 软件费 （万元） | 实施费 （万元） | 服务费 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部署及售后服务 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

备注：供应商按照自身软件产品模块定义，列举功能模块及报价，应满足规定的功能要求。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年      月     日