餐厨垃圾预处理车间新增上料系统安装采购项目

竞争性谈判文件

（公开）

采 购 人：攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

日    期：2022年10月

# 第一部分  竞争性谈判邀请函

XX公司：

根据攀枝花川发中恒能环境技术有限公司的采购计划，兹邀请符合条件的潜在供应商参加本项目的报价和竞争性谈判。

一、项目名称：餐厨垃圾预处理车间新增上料系统安装采购项目

二、采 购 人： 攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

三、采购项目内容：

采购人拟对餐厨垃圾预处理车间新增一套上料系统，包括按照技术图纸改造备用接料仓施工，新增沥水螺旋（带沥液仓）、新增至湿热水解罐输料螺旋、新增2台渣浆泵（一用一备），配套管道改造、配套电气控制设备、配套检修作业平台、设备保温防腐等，包括：以上机电设备安装、调试。（具体详见第五部分设备技术指标、安装细则及图纸）

四、响应供应商资格要求

1.供应商具有独立法人资格（法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参加竞争性谈判）。

2.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.建筑机电安装专业承包叁及以上资质、安全生产许可证（以上均需在有效期内）；

4.本次竞争性谈判不接受联合体报价。

五、其他要求

1、此次报价均为含税价格,含设备改造、供货、安装、机辅工器具租赁、调试、人员工资（含加班费）、社保、公积金及商务保险和服务等相关所有费用。

2、谈判响应文件有效期：30日历天。

六、竞争性谈判文件获取方式：

邮件或纸质版获取。

七、响应文件递交截止时间及地点：

（一）响应文件递交截止时间为2022年11月3日15:00时，谈判开始时间为2022年11月3日15:00时；

（二）响应文件递交及竞争性谈判地点：

所有响应文件必须在截止时间之前递交到攀枝花市仁和区南山循环经济发展区迤资园迤资村5组31号攀枝花川发中恒能环境技术有限公司办公室（竞争性谈判地点），逾期不予接收。【响应供应商法定代表人或授权代表必须于竞争性谈判时到达现场参加报价和竞争性谈判，否则视为弃权】

八、谈判保证金

无

九、联系方式

采购人：攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

联系人：赵

电  话：08123603381

邮  箱：550917913@qq.com

攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

2022年10月25日

目录

第一部分  竞争性谈判邀请函	2

第二部分  竞争性谈判供应商须知	5

一、竞争性谈判文件	5

二、谈判响应文件	5

三、谈判响应文件的编制	7

四、谈判响应文件的递交	8

五、谈判办法和谈判事宜	9

六、中选通知	13

七、签订合同	13

八、价款支付	13

九、保密	14

十、其它	14

第三部分  竞争性谈判响应文件格式	15

第四部分 合同主要条款	24

第五部分 设备技术指标、安装细则	29

# 第二部分  竞争性谈判供应商须知

## 一、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的澄清

供应商对竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，以电子邮件方式通知采购人，但通知发出时间不得晚于2022年10月28日9:00。采购人对所质疑事项在2022年10月28日17:00前统一进行电子邮件答复。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款内容，无异议。

采购人对竞争性谈判文件所作的一切澄清、修改及补充，采用电子邮件发布，是竞争性谈判文件不可分割的部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、修改及补充文件相互矛盾时，以最后发出的澄清、修改及补充文件为准。

（二）竞争性谈判文件的修改

在谈判响应文件递交截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有供应商具有约束力，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

为使供应商有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有供应商，供应商在收到上述通知后，应立即向采购人书面回复确认。

## 二、谈判响应文件

响应供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝。

谈判响应文件包括：1.资格证明文件；2.实施方案；3.报价文件（在递交谈判响应文件时需按以下顺序装订，并在谈判响应文件递交截止前送达竞争性谈判文件中指定地点）。

谈判响应文件一式三份，正本一份副本两份，且在文件封面注明正本和副本。如果正本和副本有差异，以正本为准。

（一）资格证明文件

1.“资格证明文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.供应商资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码、资质证书等。如已三证合一，无需提供税务登记证和组织机构代码证；

3.承诺书（格式见第三部分）；

4.供应商法定代表人身份证明书（格式见第三部分）；

5.供应商法定代表人授权书（格式见第三部分）；

6.供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）；

7.供应商业绩项目一览表及业绩证明材料（格式见第三部分）；

8.其他需要的资质证明文件。

供应商为法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人的有效身份证明；授权代理人参加谈判的，须出具有效的法定代表人授权书、法定代表人及授权代理人身份证明。（格式见第三部分）。

上述文件上须加盖供应商公章。其原件随身携带备查，如要求出示原件而不能出示原件的，为无效文件；所出示的原件与复印件不符，以原件为审查依据；参会人员须携带身份证原件。

以上为资格证明必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格。

以上所提供的资料须加盖单位公章并按后述格式要求装订成册并单独密封。

（二）技术、安全售后方案

1.“实施方案”袋封面（格式见第三部分）；

2.技术安装技术方案、现场施工组织设计、设备选型、安全保障方案、施工方案、调试方案格式自拟。

（三）报价文件

1.“报价文件”袋封面（格式见第三部分）；

2.报价表（格式见第三部分）。

报价文件中所写明的报价将作为谈判的首轮报价；

3.供应商报价应包含供应商完成本项目全部工作所应收取的全部费用。如果供应商在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用；

4.供应商只允许有一个最终报价，如未按要求报价，为无效报价。

## 三、谈判响应文件的编制

1.报价文件应单独密封，其余所有文件可装订成册另行密封；

2.谈判响应文件一律采用A4纸张；

供应商须逐一注明以下内容并打印后贴到每一个密封袋上：

（1）文件名称（指此密封袋内所装的文件类型。如为资格证明文件，则注明：资格证明文件，以此类推）；

（2）项目名称；

（3）“于×年×月×日×时之前（指谈判公告中规定的谈判日期及时间），不准开启”字样；

（4）供应商名称及地址。

并在文件袋封口处盖供应商公章。

3.所有文件须同时递交指定地点，且不得混装。

## 四、谈判响应文件的递交

（一）谈判响应文件的递交

1.谈判响应文件必须在谈判响应文件递交截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的递交地点；

2.在递交谈判响应文件的同时，须提交法定代表人的授权委托书、授权代表的有效身份证件；

3.采购人如因故推迟谈判响应文件递交截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（二）谈判响应文件的修改和撤回

1.在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其谈判响应文件并送达到采购人。

2.供应商修改或撤回谈判响应文件的书面材料，须密封送达到采购人。同时应在封皮上注明“谈判响应文件修改”或“谈判响应文件撤回通知”字样。

3.若供应商以传真或邮件形式通知采购人撤回报价，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购人。

4.从谈判响应文件递交截止日期起至报价有效期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

（三）发生下列情况之一的谈判响应文件拒绝接收。

1.在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件；

2.未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

3.由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的谈判响应文件；

4.以电讯形式送达的谈判响应文件。

## 五、谈判办法和谈判事宜

采购人依照有关规定，并根据本次谈判项目的特点组织评审小组，评审小组由相关部门共5人组成，进行成交候选供应商的确定。各供应商委派代表（或委托人）参加现场谈判。

（一）谈判办法

本次评审办法是综合评审法，并实行最高限价57.69万元，评审小组首先对所有供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，其中符合资格条件的供应商进入第二轮谈判。进入第二轮谈判的供应商进行第二轮现场报价并与采购人进行谈判，评审小组根据第二轮现场报价以及谈判结果按照本文件的评审办法进行综合评审，评分最高的供应商为中选候选人。

评审小组对价格的计算错误按下述原则修正：（1）如果报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;（3）单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;（4）供应商不同意以上修正，则其报价将被拒绝。

（二）谈判程序

1.各供应商签到；

2.主持人宣布谈判及其注意事项；

3.监督人员宣读纪律要求；

4.供应商代表现场检查各响应文件的密封情况并签字；

5.主持人当众开启除报价文件以外的所有文件并组织评审小组对供应商进行资格审查（不符合资格条件的当场退还该供应商所有文件）；

6.主持人当众开启各资格审查合格供应商的报价文件，公布各供应商报价并登记，供应商对报价签字确认，各供应商可暂时离场；

7.评审小组与通过资格审查的各供应商分别进行第二轮谈判，供应商进行第二轮现场修正报价及签字确认。谈判的内容为价格、技术内容等（本文件规定作为响应前提条件的除外）。谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向其他人透露与谈判有关的一切信息。

8.评审小组根据第二轮报价及谈判结果进行综合评分，得分最高的供应商即为中选候选人。

9.评审小组及相关监管部门签字确认谈判结果。

（三）有以下情形之一者，认定该供应商谈判响应文件无效：

1.未按竞争性谈判文件要求的递交时间、格式及相关要求递交谈判响应文件的；

2.未实质性响应竞争性谈判文件要求的；

3.明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

4.响应文件袋未密封完好的；

5.谈判响应文件未按要求签字和加盖公章的；

6.谈判响应文件有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

7.谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

8.不符合规定资格条件的；

9.法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目响应或者未划分采购项目的同一项目谈判；

10.联合体应提交联合体协议，否则，为无效响应。联合体各方在同一采购项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

11.非委托代理人或法定代表人现场提交二次报价的。

12.评审小组一致认为报价明显不合理的；

13.以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式响应的；

14.超出竞争性谈判文件规定最高额限价的；

15.没有按照竞争性谈判文件要求提供保证金的；

16.法律法规规定的其他应作无效响应的。

（四）发生下列情况之一,则本次谈判不成立，采购人将重新组织谈判:

1.在谈判响应文件递交时间截止时，供应商不足三家；

2.资格审查合格的不足三家；

3.按本条第（三）项规定认定后有效响应不足三家的。

（五）评审小组职责

1．评审小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的谈判工作，独立履行下列职责：

（1）审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法推荐中选人；

（4）向采购人报告非法干预谈判工作的行为。

2．评审小组完成谈判后，应向采购人提出书面评价报告，评价报告需评审小组全体成员签字。主要内容包括：

（1）谈判日期和地点；

（2）供应商名单和评审小组成员名单；

（3）谈判结果排名；

（4）谈判记录及说明，包括报价无效供应商名单及原因；

（5）评审小组推荐的中选候选人。

3.谈判原则

（1）客观性原则：评审小组将严格按照竞争性谈判文件的要求，对供应商的谈判响应文件进行认真评审；评审小组对谈判响应文件的评审仅依据竞争性谈判文件本身，而不依据竞争性谈判文件以外的任何因素。

（2）统一性原则：评审小组将按照统一的谈判原则和谈判方法，用同一标准进行评审。

（3）独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见和确认的结果承担个人责任。

（4）保密性原则：采购人应当采取必要的措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。

（5）综合性原则：评审小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中选人。

（六）综合评审标准

本次比价从投标人业绩、技术、安全售后方案和报价三个方面综合评分，按总分降序排名。评分标准如下表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 10 | 满分10分，提供近3年（2019年1月以来）业绩。类似本项目系统改造、更新、新建、加工项目每提供一个（50万以上项目）得1分。（须提供合同的关键页的复印件，加盖投标人公章） |
| 2 | 技术、安全售后方案 | 30 | 1.安装及安全方案，满分15分。 供应商根据竞争性谈判文件，制定安装、施工方案，包括不限于：安全保障方案、安装施工流程、拟提供主材型号及品牌、项目资源配备（人、材、机）情况等 评审根据安全保障方案的针对性、完整性；安装方案中：逻辑性、可操作性、资源配置情况，综合评审。优秀得：10-15分；一般得：5-10分；差得：0-5分；未提供不得分。 2.安装及供货周期，满分5分。 完成送货安装期限在合同签订之日起45天内：得5分；45-60天内：得3分；60-75得1分；75天以上，不得分。 3.售后保障服务，满分10分。 3.1根据售后服务承诺（售后服务响应），5分 售后人员到达现场时间：24小时内得5分，24-48小时得3分，48-72小时得1分；超过72小时不得分 3.2备品配件清单及易损件供应价格， 5分 评审根据供应商提供的备品备件清单及易损件供应价格表的完整程度评分，齐全得5分，一般齐全得3分，较少得1分，未提供不得分。 |
| 3 | 投标报价 | 60 | 满分60分，以各供应商最终报价与最终最低报价的差值与最终最低报价的百分比为系数，用60-60*系数的算法得分。即：供应商得分=60-60*（供应商最终报价-最终最低报价）/最终最低报价。 |
|  | 合计 | 100 |  |

## 六、中选通知

（一）谈判结束5个工作日内采购人将以书面形式向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）中选通知书将作为签订合同的依据。

## 七、签订合同

（一）中选人的最终报价为本项目成交价，即为合同价。

（二）中选人在收到《中选通知书》后7个工作日内按《中选通知书》指定的时间地点与采购人签订合同。

（三）竞争性谈判文件、中选人的谈判响应文件及其最终承诺等，均为签订合同的依据。

（四）如中选人未按本文件要求与采购人签订合同的，采购人有权要求中选人承担成交价10%的缔约过失责任；如本次采购设置有响应保证金的，采购人有权予以没收。

## 八、价款支付

以合同约定为准。

## 九、保密

（一）公布报价以后，有关谈判响应文件的检查、澄清和评比以及与授予合同有关的推荐意见，在宣布成交供应商之前，不得向无关供应商或其他与该工作无关的人员泄露。

（二）除谈判响应文件的初步评审的规定外，供应商在公布报价以后到确定中选人的这一期间，不得与采购人接触，联系有关其谈判响应文件的事宜。

（三）供应商对采购人在谈判响应文件的评价、比较或确定授予合同的过程中企图施加影响的任何做法，都将导致该供应商的谈判响应文件被拒绝。

（四）谈判双方应分别为对方在谈判响应文件和竞争性谈判文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

## 十、其它

该竞争性谈判文件的解释权和修订权属“攀枝花川发中恒能环境技术有限公司”。

# 第三部分  竞争性谈判响应文件格式

## 一、资格证明文件

- （一）资格证明文件封面格式

致：攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

资格证明文件

项目编号：pzhcfzhncq-(2022)-131号

项目名称：餐厨垃圾预处理车间新增上料系统安装采购项目

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

- （二）承诺书

承  诺  书（样表）

攀枝花川发中恒能环境技术有限公司：

根据贵方关于                  (项目名称)的竞争性谈判文件的要求，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的

（项目名称）竞争性谈判活动，作出以下承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.完全满足竞争性谈判文件中全部实质性要求。

3.竞争性谈判响应文件中资格证明文件资料、技术文件、报价文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

4.保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定。

5.保证忠实地执行竞争性谈判双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

7.我们已详细审核全部竞争性谈判文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

9.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

10.我公司承诺完全响应本竞争性谈判文件所附合同全部条款。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签名）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月    日

经营期限：

姓    名：            系                          （供应商名称）的法定代表人（职务：          电话：                 ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（盖公章）

年     月    日

注：

1.法定代表人在递交竞争性谈判响应文件时，应携带供应商企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。

2.法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，竞争性谈判响应文件不予接收。

（四）供应商法定代表人授权书

法定代表人授权书

攀枝花川发中恒能环境技术有限公司：

（供应商全称）  　 　   （法定代表人姓名）特授权         （被授权人姓名）代表我公司，针对本项目的竞争性谈判和中选后的合同签订与执行等具体工作，并签订全部有关的文件、合同，我公司对被授权人的行为负全部责任。

本授权书于          年       月     日签字生效。在撤消授权的书面通知到达之前，本授权书一直有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：（签名）            供应商：（盖公章）

法定代表人（签名）

| 授权人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

年    月    日

注：

- 本授权书适用于法定代表人不亲自参加竞争性谈判的。

（五）供应商企业基本情况（企业规模、财务状况、项目团队等）

- （六）供应商业绩项目一览表

近3年完成的类似项目情况表（可调整）

| 序号 | 项目名称 | 项目业主方 | 项目建设方 联系人及电话 | 项目总金额 （元） | 合同号 | 项目内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

附合同证明材料。

供应商：（盖公章）

法定代表人或授权代表： （签名）

年     月     日

## 二、技术、安全、售后服务方案

（一）技术文件封面格式

致：攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

技术、安全、售后

服务方案

项目编号：pzhcfzhncq-(2022)-131号

项目名称：餐厨垃圾预处理车间新增上料系统安装采购项目

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

## 三、报价文件

（一）报价文件封面格式

致：攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

报价文件

项目编号：pzhcfzhncq-(2022)-131号

项目名称：餐厨垃圾预处理车间新增上料系统安装采购项目

法定代表人或授权代理人签字：

供应商名称并盖公章：

年     月      日

（二）报价表

报价表（响应供应商可调整格式）

项目编号：     			      	  	单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | （小写） |  |
| 合计金额 |  | （大写） |  |

注：

1. 若报价金额大、小写有差异，则以大写金额为准；

2．供应商报价中应包含项目所有有关的费用，如供应商在项目实施中产生新的费用由供应商自行解决并承担相关费用。

3.报价含税费、设备费、运费、安装费等相关所有费用。

法定代表人或授权代表： （签名）

供应商：（盖公章）

年      月      日

- 第四部分合同主要条款

[攀枝花川发中恒能环境技术有限公司]

新增预处理车间上料系统

安

装

采

购

合

同

合同编号：[              ]

签署地点：[攀枝花市      ]

签署日期：  年   月   日

发包人（甲方）： 攀枝花川发中恒能环境技术有限公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就下述工程委托施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：餐厨垃圾预处理车间新增上料系统

工程内容及规模：按甲方技术要求改造备用接料仓、新增沥水螺旋一台、新增沥水螺旋出料口至湿热水解罐螺旋1台筛、新增渣浆泵2台及其以上所有设备的机电安装，电气、自动化系统安装，制作安装附属操作检修平台。

工程所在省市详细地址：  攀枝花市仁和区大龙潭迤资工业园5组31号

承包范围：

（一）承包方式： 包工包料。

（二）安装内容：乙方按甲方提供的技术方案要求进行施工，主要内容为改造备用仓1台、新增1台沥水螺旋、新增2台渣浆泵（含管网改造）、新增1台输送螺旋、新增1套操作检修钢制平台及其以上所有设备的机电安装，电气、自动化系统施工。

二、主要工期

工期：XX日历天，安装开始时间以甲方书面通知为准。

三、工程质量标准及质保期

改造、安装及所提供的设备质量应符合国家有关工程建设验收规范及标准的要求,且满足本合同及竞争性谈判文件“第五部分”《设备技术指标、安装细则》要求。

质保期为壹年，以调试完成经甲方验收之日起算。

四、合同价格和付款货币

本合同为固定包干总价合同，价格为人民币（大写）：      元整（小写金额：元）。

详见报价清单。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

五、付款方式：

（一）双方合同签订后，甲方支付给乙方合同总价款的15%作为预付款，计￥    元。

（二）乙方将工程量清单中（附件1）的所有设备及改造材料到场完成到货验收，作为第一次付款条件，甲方支付乙方合同总价款的45%进度款。计￥    元整；

（三）完成合同清单工程量100%进度时，甲方支付乙方至合同总价款的85 %作为第二次工程进度款，计￥    元整；

（三）乙方完成调试并提交全套对应工作范围资料并经甲方验收合格，同时成套设备稳定运行30天后，甲方向乙方支付合同总价款的97%，计￥   元整；余3%作为质保金。

（四）甲乙双方对工程验收合格之日起（若甲方未组织验收，则以甲方投入使用之日起计算）12个月，甲方向乙方支付工程质保金，计￥    元整；

（五）甲方向乙方支付工程款的方式仅为银行转账方式。甲方在支付工程进度款前，乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票。

（六）以上对因工程范围以甲方书面通知为准，支付款项以实际工作范围为准。

六、违约责任

（一）任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款30%的违约金。

（二）甲方若不按时拨付工程款，致使工程不能完成，甲方承担由此带来的全部损失及责任。

（三）若乙方未按期完工，乙方需赔偿并按日支付给甲方总合同价款的1000元/天的违约金，直至完工，如乙方超期30天仍未完成，甲方有权终止合同，并追究乙方相应经济损失及其他损失；

（四）若乙方完工内容不符合甲方标准，整改费用由乙方自行承担并向甲方承担整改部分总价款30%的违约金。

七、合同争议

合同双方在履行时发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。

八、安全责任

乙方对整个安装工程期间的自有人员、机械设备承担所有安全责任，并提供相关安全防护措施。

九、廉洁履约

（一）乙方（包括但不限于乙方的雇员、代理人、子公司、代表和分包商等）在与甲方合作过程中，不得以以下方式贿赂甲方高管、业务人员等与本合同履行相关的人员：赠与或拆借现金、有价证券的方式，包括但不限于拆借现金，赠与现金、购物卡、提货单、会员卡、代币券等；赠送实物、提供消费的方式，包括但不限于赠送家用电器、健身器材等。

（二）若乙方（包括但不限于乙方的雇员、代理人、子公司、代表和分包商等）在任何情况下违反或者试图违反上述约定（包括但不限于乙方未提前发现或发现后未告知甲方上述违反廉洁的事宜），视为乙方违约；甲方有权解除本合同，乙方应赔偿甲方因本合同终止而发生的所有成本、损失、损害和费用，同时甲方还有权追究乙方违约责任。

（三）若乙方雇佣的或者代表其利益的任何人违反或者试图违反任何关于反行贿受贿、反贪污的法律，乙方应立即通知甲方。

九、合同效力及其他

（一）本合同经双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

（三）合同附件是本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同一式  肆  份，甲乙双方各执  贰  份，各份具有同等法律效力。

附件：技术要求（本竞争性谈判文件所列技术要求、本合同附件以及供应商响应对甲方更优标准技术要求）

发包人（全称）： 攀枝花川发中恒能环境技术有限公司    （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章 ）

承包人：（全称） （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

签 署 日 期：     年   月    日

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数 量 | 型号、规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 接料仓改造 | 套 | 1 | 现有接料仓改造，利用原有支腿和上方框架，拆除原有钢板，按照接料仓改造图新建仓体，仓体材质为10#槽钢和10mm厚钢板。上部设液压盖板、挡板和臭气出口，接料仓出料口与沥水螺旋采用法兰连接。 含臭气口及除臭管道接入。 | 详见接料仓改造施工图 |
| 二 | 沥水螺旋 | 套 | 1 | 输送物料为原生餐厨垃圾，U型无轴螺旋输送机，带沥水夹层，采用高分子聚乙烯耐磨板（或更耐磨腐非金属材料），螺旋直径约500mm，倾角约25°，壳体采用304，无轴叶片采用锰钢叶片；沥水后餐厨垃圾输送能力≥30t/h。 | 详见图纸 |
| 三 | 上料螺旋 | 套 | 1 | U型无轴螺旋，采用高分子聚乙烯耐磨板（或更耐磨腐非金属材料），直径500mm，壳体采用304，无轴叶片采用锰钢叶片；输送物料为沥水后餐厨垃圾，输送能力≥30t/h。 | 详见图纸 |
| 四 | 渣浆泵 | 套 | 2 | 流量20m³/h，扬程30m，耐磨，防腐；机械密封、水冷却，一用一备 | 带冷却水管 |
| 五 | 管道及阀门 | 套 | 1 | - 沥液管道（DN100约20米），材质：PPH，配套阀门。 - 蒸汽管道（DN50约20米）,碳钢管道，配套阀门。 - 除臭管道（DN200约5米），接入现有除臭管道，材质PP |  |
| 六 | 配套电气控制设备 | 套 | 1 | 按照现场实际情况和相关规范布置布线并接入现有控制系统，形成联锁 |  |
| 七 | 配套检修作业平台 | 套 | 1 | 输料螺旋旁，单边设置700mm宽，约5米长检修平台，外侧设置栏杆，与原有水解罐检修平台连接，不在单独设置爬梯等 |  |
| 八 | 配套保温、防腐 | 批 | 1 | 蒸汽管道保温、防腐见图纸 |  |

合同附件1

主要设备清单及技术规格要求

- 第五部分 设备技术指标、安装细则

（一）改造（工程）界线

1.物料：本项目处理物料为餐厨垃圾，由餐厨垃圾收运车直接卸入接料仓内。

2.餐厨垃圾沥液：沥水螺旋沥液由渣浆泵输送至现有浆料罐。

3.自来水：供应商施工自行通过管道接入，渣浆泵永久配套见“主要设备清单及技术规格要求”。

4.蒸汽界面：用于滤水螺旋蒸汽清洗（见滤水螺旋图纸），接自预处理车间现有分汽缸或衔接现有蒸汽管道，数量见“主要设备清单及技术规格要求”。

5.除臭界面：自接料仓接至现有除臭管道。

6.配电及控制：配电接自预处理车间配电柜，控制系统要实现与现有控制系统实现联锁控制。

（二）设计、制造、安装、调试标准

GB700          《碳素结构钢》；

GB/T8163       《输送流体用无缝钢管》；

GB/T3087       《锅炉用无缝钢管》；

GB1576—2018   《低压锅炉水质标准》；

GB3096—2008   《城市区域环境噪声标准》；

执行安装及验收标准：

GB50235-2010    《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50254-214      《电气装置安装工程施工及验收规范》

（三）设备性能描述

1.接料仓

用于接收餐厨垃圾收运车卸料，容积≥40m3,下部衔接沥水螺旋，顶部设置液压盖板。

2.沥水螺旋输送机

用于餐厨垃圾沥水及餐厨垃圾输送，沥水后餐厨垃圾输送能力≥30t/h。

3.渣浆泵

渣浆泵用于输送沥液螺旋沥下的餐厨浆液，输送至现有沥液罐，流量20m³/h，扬程30m，耐磨，防腐；机械密封、水冷却，一用一备。

4.输料螺旋

在滤水螺旋输送机后增加提升螺旋，将物料输送至湿热水解罐，提升螺旋角度不超过20°，输送物料为沥水后餐厨垃圾，输送能力≥30t/h。

（四）设备及安装要求

1接料仓改造

现有接料仓改造，利用原有支腿和上方框架，拆除原有钢板，按照接料仓改造图新建仓体。采用成熟接料仓的结构形式，增加仓体倾角，便于物料滑落，底部设置沥水螺旋，采用法兰连接便于检修。接料仓上部设置挡板和液压盖板，臭气衔接现有除臭管道。

设备厂家可根据自己经验提出优化意见，并与我方沟通交流后确定最终方案。

2.沥水螺旋制作、安装

沥水螺旋位于接料仓下部，采用法兰与接料仓连接，螺旋下壳体设有筛网孔沥水，下部设有沥液缓存腔体，沥水螺旋机头高于仓体，避免浆液溢出，螺旋角度约25°；沥水后餐厨垃圾输送能力≥30t/h。

入料口与接料仓出料口法兰连接，做好密封，防止漏液。

采用U型无轴螺旋输送机，螺旋轴直径500mm，材质为16Mn钢；螺旋外壳采用304不锈钢，内衬高分子聚乙烯耐磨衬板，易拆卸，便于更换和检修。

沥液夹套收集仓采用304不锈钢材质，法兰连接，可拆卸，四周密封防漏，方便后期检修和清理；电机减速机选用国茂或通力等同品质品牌。

详见沥液螺旋订货图，设备厂家可根据自己经验提出优化意见，并与我方沟通交流后确定最终方案。

3.渣浆泵

渣浆泵用于输送沥液螺旋沥下的餐厨浆液，流量20m³/h，扬程30m，耐磨，防腐；机械密封、水冷却，一用一备。带冷却自来水管。

4.输料螺旋

在滤水螺旋输送机后增加提升螺旋，将物料输送至湿热水解罐，提升螺旋角度不超过20°，输送物料为沥水后餐厨垃圾，输送能力≥30t/h。

采用U型无轴螺旋，螺旋直径500mm，无轴叶片材质为16Mn钢；螺旋外壳采用304不锈钢，内衬高分子聚乙烯耐磨衬板，易拆卸，便于更换和检修。电机减速机选用国茂或通力等同品质品牌。

上料螺旋带卸料溜槽，下部与湿热水解罐入料口电动闸门法兰连接。卸料溜槽设置检查孔。

详见输送螺旋订货图，设备厂家可根据自己经验提出优化意见，并与我方沟通交流后确定最终方案。

5.配电及控制要求

负责提供新增设备的所有电气设备及安装材料。包括：所需的开关柜、电缆、电缆桥架、电缆保护管、就地控制箱/按钮、电气系统、仪表、自控系统、设备接地等及其安装材料的供货及安装。

新增设备的控制系统要接入现有PLC控制系统，并实现与现有控制系统实现联锁控制。

6安装要求

6.1结构件、支架、吊架、管道材料均需选用国标材料，按规范制做；电缆套管采用国标管；保温管道二道防腐漆防腐，不保温管道外加二道银粉漆；支、吊架防腐二道红丹防锈漆、二道银粉漆或醇酸面漆，所有管道应按国家标准进行标志。信号线选用屏蔽线及补偿线，动力电缆选用国标线径（YJV），电缆桥架为不锈钢材质，厚度以截面大小按标准选取，最小厚度不能小于1.5mm。

6.2保温：热水管道需要进行保温。保温材料采用60mm聚胺脂，外罩0.5mm热镀锌板外包。

（七）设备调试要求

7.1按照设备安装、调试需求，工具由厂家自备。

7.2所有安装工作应由持有相关专业资质证书的工人来完成。

7.3设备安装要求符合国家相关规范和标准。

7.4在安装完毕，交付使用前，供货方同采购人对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具检验证明，如果货物的质量和规格与合同不符或存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，采购人将有权向供货方提出索赔。

（八）培训

供应商应对采购人操作人员、维修人员进行免费培训，使操作人员能够熟练操作、维修人员能够排除一般故障。

（九）其它要求

9.1安装、施工期间的临时设施及施工设备、器材，施工过程中所用的临时水电材料及调试期间费用由供应商负责。

9.2供应商进场后须遵守采购人相关安全及相关管理规定。

9.3供应商必须负责所用工人的安全，为各工种工人办理人身保险，配备相应的安全防护设施、设备。配备相关的灭火设施，按照建筑工程文明施工及相关的规范条例执行。